# 會議紀錄

A2 智能助手 — 週例會

| 日期 | 2026-03-05 | 時間 | 14:00 - 15:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地點 | Zoom 視訊會議 | 主持人 | ErIc |
| 記錄人 | A2 | 下次會議 | 2026-03-12 |
| 出席人數 | 6 人 | 機密級別 | 內部 |

# 1. 會議議題

確認 Q1 項目進度及各部門分工

討論 ATM 系統恢復計劃及後續安排

審視客戶 UAT 反饋及 Bug 修復優先級

AI 助手功能測試報告

# 2. 討論要點

## 2.1 ATM 系統恢復

目標重啟日期：2026-03-16

決議：採用 SDD 週期方案，設置 50% 重啟門檻，緩衝倍數 1.5x。

## 2.2 客戶 UAT 反饋

| 優先級 | 問題描述 | 負責人 | 預計完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 高 | 登入頁面手機版版面錯位 | Aaron | 2026-03-07 |
| 🟡 中 | 報表匯出時間過長 | Norris | 2026-03-10 |
| 🟢 低 | 導航欄文字樣式調整 | Tim | 2026-03-14 |

# 3. 後續行動

| 負責人 | 行動項目 | 截止日期 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aaron | 修復登入頁面手機版問題 | 2026-03-07 | 進行中 |
| ErIc | 審批 ATM 重啟方案 | 2026-03-08 | 待處理 |
| A2 | 整理 UAT 測試報告 | 2026-03-09 | 待處理 |
| Norris | 優化報表生成效能 | 2026-03-10 | 待處理 |

本文件由 A2 智能助手自動生成 · 如有問題請聯絡 ErIc